Projeto Atlas — Modernização da Plataforma de Atendimento

Documento de trabalho — material de demonstração para Microsoft Copilot

# 1. Resumo executivo

A empresa Atlas pretende modernizar a sua plataforma de atendimento ao cliente, reduzindo tempos de resposta e melhorando a visibilidade operacional. O projeto prevê a migração gradual para uma arquitetura cloud, integração com o CRM e criação de dashboards operacionais.

# 2. Contexto atual

A plataforma atual foi construída ao longo de vários anos e possui componentes legados, integrações ponto a ponto e processos parcialmente manuais. A equipa reporta dificuldades na identificação de incidentes e na obtenção de métricas consistentes.

Tempo médio de resposta ao cliente: 18 horas.

Cerca de 22% dos pedidos requerem intervenção manual adicional.

Relatórios operacionais são preparados manualmente todas as semanas.

Existem 14 integrações com sistemas externos.

A equipa técnica estima que aproximadamente 30% do esforço mensal é gasto em tarefas operacionais repetitivas.

# 3. Objetivos do projeto

Reduzir o tempo médio de resposta em pelo menos 30%.

Automatizar tarefas operacionais repetitivas.

Centralizar métricas de atendimento e operação.

Reduzir dependências de integrações ponto a ponto.

Criar uma base tecnológica preparada para futuras funcionalidades de IA.

# 4. Solução proposta

A proposta consiste numa modernização incremental. A primeira fase deverá estabelecer uma camada de integração centralizada, seguida pela migração dos processos de maior impacto operacional. Os dados operacionais serão consolidados num modelo analítico comum para suportar dashboards e análise.

| Fase | Duração | Resultado | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| Descoberta | 2 semanas | Mapa de processos e integrações | Disponibilidade das equipas |
| Fundação | 4 semanas | Camada de integração inicial | Arquitetura aprovada |
| Migração piloto | 6 semanas | 3 processos migrados | Ambiente cloud |
| Expansão | 8 semanas | Restantes processos prioritários | Resultados do piloto |

# 5. Riscos e questões em aberto

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidade das equipas | Média | Pode atrasar decisões e validações. | Confirmar calendário dos especialistas. |
| Integrações legadas | Alta | Alguns sistemas não possuem APIs modernas. | Avaliar adaptadores e estratégia de transição. |
| Qualidade dos dados | Média | Dados inconsistentes podem afetar os dashboards. | Executar profiling antes da migração. |
| Adoção pelos utilizadores | Média | Novos processos podem gerar resistência. | Preparar comunicação e formação. |

# 6. Próximos passos

Validar o escopo da fase de descoberta.

Nomear responsáveis técnicos e de negócio.

Confirmar acesso aos sistemas e dados necessários.

Definir critérios de sucesso do piloto.

Agendar workshop de arquitetura.

# 7. Nota para a demonstração de IA

Este documento foi criado para exercícios de Microsoft Copilot. O formando pode pedir ao Copilot para resumir o documento, criar uma versão executiva, identificar riscos, extrair ações, reescrever para uma audiência não técnica e transformar o conteúdo numa apresentação.