## Slide 1: Projeto Atlas
Modernização da Plataforma de Atendimento

## Slide 2: Contexto
Plataforma atual com componentes legados
14 integrações com sistemas externos
Processos parcialmente manuais
Relatórios operacionais preparados semanalmente

## Slide 3: O problema
Tempo médio de resposta: 18 horas
22% dos pedidos requerem intervenção manual adicional
Dificuldade em obter métricas consistentes
30% do esforço mensal da equipa técnica é operacional

## Slide 4: Objetivos
Reduzir o tempo médio de resposta em pelo menos 30%
Automatizar tarefas repetitivas
Centralizar métricas
Reduzir integrações ponto a ponto
Preparar a plataforma para futuras capacidades de IA

## Slide 5: Solução proposta
Modernização incremental
Camada de integração centralizada
Migração progressiva dos processos prioritários
Modelo analítico comum para dashboards

## Slide 6: Roadmap
Descoberta — 2 semanas
Fundação — 4 semanas
Migração piloto — 6 semanas
Expansão — 8 semanas

## Slide 7: Riscos
Disponibilidade das equipas
Integrações legadas
Qualidade dos dados
Adoção pelos utilizadores

## Slide 8: Próximos passos
Validar escopo da descoberta
Nomear responsáveis
Confirmar acessos
Definir critérios de sucesso
Agendar workshop de arquitetura

## Slide 9: Pergunta para a direção
Qual deve ser o critério principal de sucesso do piloto?
Redução do tempo de resposta?
Redução do esforço operacional?
Melhoria da satisfação do cliente?